《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》

注：“本合同仅共参考”，请与家装公司索要正式的合同文本，各家装公司请使用从北京市工商局、各区县工商局及北京市建筑装饰协会购买的正式的合同文本，使用其它各版本的合同无效，后果自负。

北京市家庭居室装饰装修工程施工合同 （1999版） 发包方（甲方）：_______________________ 承包方（乙方）：_______________________ 资质等级：______________________ _ 合同编号：_______________________ 北京市工商行政管理局监制 一九九九年六月 使用说明 1、此合同文本适用于本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程； 2、工程承包方（乙方），应具备工商行政管理部门核发的营业执照，并具有承揽家庭居室装饰装修工程的相应资格； 3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的，应一式两份，双方当事人各执一份；凡在本市各家庭装饰装修市场内签订此合同的，应一式三份（甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份）。 粘贴印花税票处. 北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款 发包方（以下简称甲方）：____________________________________________ 委托处理人（姓名）：_____________单位：_____________________________ 住所地址：__________________________________________________________ 联系电话：_______________________BP机号：___________________________ 承包方（以下简称乙方）：____________________________________________ 单位名称：__________________________________________________________ 营业执照号：________________________________________________________ 注册地址：__________________________________________________________ 法定代表人：______________________联系电话：________________________ 委托代表人：______________________联系电话：________________________ 本工程设计人：____________________联系电话：________________________ 施工队负责人：____________________联系电话：________________________ 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

第一条 工程概况

1.1工程地点__________________________________________________________

1.2工程内容及做法（见附表一：装饰装修工程施工项目确认表、附表二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）

1.3工程承包方式，双方商定采取下列第_______种承包方式：

（1）乙方包工、包全部材料（见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表）；

（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表，附表五：乙方提供装饰装修材料明细表）；

（3）乙方包工、甲方包全部材料（见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表）。

1.4工程期限__________天；

开工日期__________天______月_____日；

竣工日期__________天______月_____日；

1.5 合同价款：本合同工程造价为（人民币）___________________________元

金额大写：__________________________________________________________

(详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单)

第二条 工程监理

若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

第三条 施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第__________种方式提供：

1、甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份（见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸）；

2、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份（见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费_____________元由甲方支付（此费用不在工程价款内）。

第四条 甲方工作

4.1 开工前______天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

4.2提供施工期间的水源、电源；

4.3负责协调施工队与邻里之间的关系；

4.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

4.5施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；

4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。

第五条 乙方工作

5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

5.2 严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

5.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；

5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

第三页

第六条 工程变更

工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表七：装饰装修工程变更单）。

第七条 材料供应

7.1 按合同约定由甲方提供的材料、设备（见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表），甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；

7.2按合同约定由乙方提供的材料、设备（见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表），乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。

第八条 工期延误

8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

1、工程量变化或设计变更；

2、不可抗力；

3、甲方同意工期顺延的其他情况。

8.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

8.4因乙方责任不能按期完工，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第九条 质量标准

双方约定本工程质量按下列第_____________项标准执行：

（1）《北京市家庭装饰工程质量验收规定》

（2）其它规定：______________________________________________________

施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由________________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。

第十条 工程验收和保修

10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

1、__________________________________________________________________

2、__________________________________________________________________

3、__________________________________________________________________

乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表八：工程验收单）；

10.2工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表八：工程验收单）。在工程款结清后，办理移手续（见附表九：工程结算单）；

10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为壹年。验收合格签字后，填写工程保修单（见附表十：工程保修单）。

第十一条 工程款支付方式

11.1双方约定按下列第__________种方式支付工程款：

1、此合同签订地为：本市______________家庭装饰装修市场，工程款分两次支付：第一次于开工前三日，甲方向乙方支付合同总金额的60%，即___________元；第二次于工程进度过半，将剩余工程款的40%，即______________元，由市场的有关管理部门负责代收。（注：此种工程款支付方式仅限于在市场内签订的合同使用，合同需经市场有关管理部门认证）

第四页

2、合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款；

| 支付次数 | 支付时间 | 支付金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 第一次 | 开工前三日 |  |
| 第二次 | 工程进度过半 |  |
| 第三次 | 双方验收合格 |  |

3、其它支付方式：_______________________________________________

11.2工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表九：工程结算单）并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

11.4工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

第十二条 违约责任

12.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失；

12.2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；

12.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

12.4甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_____________________元；

12.5由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；

12.6由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_____________元；

第十三条 合同争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时，按下列第__________种方式解决：

1.向_________________________________________________仲裁委员会申请仲裁；

2.向________________________________________________________人民法院起诉。

第十四条 几项具体规定

14.1因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的________________地点，甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）__________ 元（此费用不在工程价款内）；

14.2施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_____把，由乙方当场负责安装交付使用。

14.3施工期间，乙方每天的工作时间为：

上午_________点_______分至______点_______分；

下午_________点_______分至______点_______分。

第十五条 附则

15.1本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

15.2本合同签订后工程不得转包。

15.3甲、乙双方直拉签订合同的，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

15.4凡在本市各家庭装饰装修市场内签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。

15.5合同履行完后自动终止。

第五页

15.6本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区（县）的工商行政管理分局f进行合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。

合同附件：

附件一：装饰装修工程施工项目确认表

附件二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表

附件三：家庭居室装饰装修工程报价表

附件四：甲方提供装饰装修材料明细表

附件五：乙方提供装饰装修材料明细表

附件六：家庭居室装饰装修工程设计图纸

附件七：装饰装修工程变更单

附件八：工程验收单

附件九：工程结算单

附件十：工程保修单

第十六条 其它约定条款_________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

装饰装修工程施工项目确认表（一）

（附表一）

| 序 号 | 施工项目 | 居室1 平方米 | 居室2 平方米 | 居室3 平方米 | 门厅 平方米 | 卫生间1 平方米 | 卫生间2 平方米 | 阳台 平方米 | 厨房 平方米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 顶 棚 | 1.涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.乳胶漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.吊顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.顶纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.灯池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.塑料板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.颜色 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 地 面 | 1.通体砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.釉面砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.木地板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.花岗岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.地毯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.颜色 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 地 面 | 1.涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.乳胶漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.壁纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.软包 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.壁板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.大理石 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.瓷砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.颜色 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第六页

装饰装修工程施工项目确认表（表）

（附表一）

| 序 号 | 施工项目 | 居室1 平方米 | 居室2 平方米 | 居室3 平方米 | 门厅 平方米 | 卫生间1 平方米 | 卫生间2 平方米 | 阳台 平方米 | 厨房 平方米 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、 装 饰 作 法 | 1.涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.塑料墙裙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.木踢脚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.砖踢脚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.塑料踢脚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.窗帘盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.暖气罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.木质阴角线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.石膏阴角线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.包门套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.包窗套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.包门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.现制门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.现制窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.现制吊柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.现制地柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.现制落地柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.包管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.暖气移位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.管道改线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.供电改线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.作防水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.灯具安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.洁具安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.油烟机安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.排风扇安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27.热水器安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28.洗手盆安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29.洗菜池安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.拖布池安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.防盗门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.铝合金门窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33.挂镜线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34.饰物、镜子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

甲方代表（签字）： 乙方代表：（签字）：

家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表

（附表二）

| 序号 | 工程项目及做法 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |

甲方代表（签字）： 乙方代表：（签字）：

家庭居室装饰装修工程报价单

（附表三） 金额单位：元

| 序号 | 装饰内容及装饰材料 规格、型号、品牌、等级 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

甲方代表（签字）： 乙方代表：（签字）：

（附表四） 金额单位：元

| 材 料 名 称 | 单位 | 品种 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应时间 | 供应至的地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第七页

乙方提供装饰装修材料明细表

（附表五） 金额单位：元

| 材 料 名 称 | 单位 | 品种 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应时间 | 供应至的地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：

家庭居室装饰装修工程设计图纸

（附表六）

甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：

装饰装修工程变更单

（附表七）

| 变更内容 | 原设计 | 新设计 | 增减费用（+ -） |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细说明： |  |  |  |

注：若变更内容过多请另附说明

甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：

第八页

工程结算单

（附表九） 年 月 日

1 合同原金额
2 变更增加值
3 变更减值
4 甲方已付金额
5 甲方结算应付金额

甲方代表（签字盖章）： 乙方代表（签字盖章）：

工程保修单

（附表十）

公司名称 联系电话
用户姓名 登记编号
装修房屋地址
设计负责人 施工负责人
进场施工日期 竣工验收日期
保修期限 _____年______月_____日至______年_____月______日

甲方代表（签字盖章）： 乙方代表（签字盖章）：

备注：

①从竣工验收之日计算，保修期为一年。

②保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地进行维修。

③保修期内如属甲方使用不当造成装饰面损坏，或不能正常使用，乙方酌情收费。

④本保修单在甲方签字、乙方签章后生效。

监督电话：

甲方（签字）：___________ 乙方（盖章）：___________

法定代表人：_____________

委托代理人：_____________

_____年____月_____日 _____年____月_____日

家庭装饰装修市场合同认证意见（市场合同认证章）：

委托代理人（签字）：__________________联系电话：_________________

_____年____月_____日

工商行政管理机关鉴证意见：

经办人：

_____年____月_____日