防雷工程服务合同书

甲方(委托方)： xx广播电视台                 签订地点：   xx市

乙方(受托方)：xx防雷工程有限公司      签订时间： 2014年2月8日

按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就相关事宜达成如下共识，并签订本合同。

一、工程项目

1、工程名称：xx市xx县马鞍山差转台防雷接地工程

2、工程地点：xx市xx县马鞍山差转台

3、工程内容：

⑴差转台的生活区、发电区、机房工作区等有关建筑物的感应雷防护装置及接地处理。

⑵差转台的生活区楼顶等有关建筑物的直击雷防护装置及接地处理。

⑶ 差转台铁塔的接地处理；

⑷ 具体施工详见本合同附件《设计方案》；

二、工程承包方式

1、本工程采取包工总价承包的方式。

2、未经甲方同意，不得将本工程转包或分包。

三、工程价款

1、本工程价款采用固定价格包干方式，双方约定包干合同优惠总价为人民币：拾贰万叁仟捌佰元整（￥123800.00元）；

2、本工程的合同总价款包含工程项目的施工安装及材料费包含第三方相关部门进行的防雷工程审图、监审、检测验收费用。

四、付款

1、付款方式：

（1）合同正式签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价50%工程预付款，即支付人民币大写：陆万壹仟玖佰元整（61900.00 元）；

（2）乙方收到甲方支付的工程预付款后5天内组织施工人员进场施工，工程施工竣工后，由甲、乙双方会同第三方相关部门进行验收，工程验收合格后5日内，甲方再向乙方支付工程合同总金额的40%工程款，即支付人民币大写：   肆万玖仟伍佰贰拾元整（49520.00 元）；合同总金额的10%款作为工程的履约质保金，履约质保金时间从工程验收合格之日起期限为一年，一年到期甲方再向乙方支付工程合同总金额的5％工程余款，即支付人民币大写： 壹万贰仟叁佰捌拾元整（12380.00 元）。

（3）甲方以转账方式将本合同项下的费用支付至乙方合同指定银行账户，如甲方未将款项支付至乙方指定银行账户，导致乙方未收到相关费用，视同甲方未支付。

五、工程工期

1、本工程总工期为20日历天内，乙方必须在此期限内完成施工。

2、如遇如下情况经甲方同意后，工期可顺延：

⑴因甲方原因造成的工期延期，包括不能按时提供施工用地，施工用电等；

⑵雨天和自然条件影响进度。

六、质量标准、验收

1、工程质量标准：

⑴ 符合国家有关建筑物防雷施工规范要求

⑵ 符合xx市xx县马鞍山差转台防雷接地工程设计施工方案要求。

⑶ 符合国家有关防雷工程检测、验收要求。

2、工程验收：

⑴ 工程竣工后，甲、乙双方会同当地气象行政管理部门共同验收，验收合格标准以当地气象行政管理部门出示的合格检测报告为验收合格，验收不合格，由乙方整改，直至合格为止，整改所发生的费用由乙方负责。

⑵xx市xx县马鞍山差转台防雷接地工程设计施工方案，是根据甲方要求参照设计院提供的有关资料进行编制，同时按甲方要求针对部分建筑物及部分装置进行方案设计，若此方案交由当地气象行政管理部门评审验收中，被要求应补充或增加的其他工程内容（原工程设计方案内容之外），所发生的材料及其他费用，应由甲方负责。

七、双方责任

1、甲方工作：

（1）协调甲方涉及实施防雷接地工程的单位与乙方的关系。

（2）准确提供相关数据及资料；监督工程实施进度及工程质量。

（3）免费提供施工中用水用电及施工工具、仪表、机具的保管场地。

（4）协助乙方解决现场施工人员；为乙方施工人员办理进入施工现场临时通行证；乙方施工人员食宿自理。

2. 乙方工作：

（1） 按设计方案施工图和相关技术规范、要求及计划安全施工，确保工程质量。

（2） 严格遵守甲方规章制度，不影响设备正常运行，不损坏施工现场设备、管线。乙方未履行上述义务，造成甲方及第三方损失的，由乙方承担责任。

（3）遵守当地政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音相关规定。

（4）保证施工现场清洁整齐；竣工验收前清理现场；恢复因施工建筑物受损的表面和道路路面。

（5）爱护甲方财产，自觉保守甲方秘密。

（6）工程完工后，负责施工现场的清场工作。

八、安全施工

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。

2、乙方应对其施工人员进行安全教育，不得违章作业和冒险作业。

3、施工过程中涉及的财产损失及安全责任事故由乙方全部负责。

九、售后服务

1、本工程及产品保修期为二年，免费保修、维护时间从工程验收合格之日算起，质保期满后可进行长期有偿服务，服务费用另协商签订有偿服务协议。

2、保修期内，应甲方要求，乙方提供24小时响应服务。

十、其他事项

1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。在履行合同过程中发生争议，双方应先协商解决，并达成补充协议：协商不成的任何一方均可向工程所在地的法院起诉。

2、本合同一式六份，甲方执叁份，乙方执叁份，自双方签字盖章之日起生效。

甲  方：xx广播电视台 乙方：xx防雷工程有限公司

法定代表人：            法定代表人：

委托代理人：            委托代理人：

地址：xx市xx县城 地址：xx高新区工业园                                                 科园东十二路21号

电  话：               电  话：

传  真：               传 真：

开户行：               开户行：

帐  号：                帐  号：